ملخص متطلبات وتحسينات العميل

مشروع NCC – مصنع SDPF | مرحلة إثبات المفهوم (PoC)

الغرض من المستند • تجميع جميع طلبات العميل الواردة في المراسلات الأخيرة في صورة عربية مبسطة وواضحة. • تحديد ما المطلوب تنفيذه داخل النظام، وما المطلوب شرحه أو مراجعته، وما يحتاج إلى تأكيد إضافي من العميل. • مساعدة فريق التطوير والتنفيذ في تجهيز خطة العمل ونقاط النقاش للزيارة والاجتماع القادم.

إعداد: م. أحمد جمال – IPIC

التاريخ: 4 أغسطس 2026

| 1 | الخلاصة التنفيذية: ما الذي يريده العميل؟ |
| --- | --- |

العميل يريد أن تصبح نتائج الـPoC أكثر واقعية واعتمادًا على إشارات التشغيل الفعلية، بدلًا من الاعتماد الكبير على الإدخال اليدوي أو حساب مؤشرات الأداء بطريقة لا تعكس سلوك خط الإنتاج الحقيقي. الطلبات تتركز في سبعة محاور رئيسية:

• تصحيح الشكل المرئي لخط الإنتاج ومواقع المعدات داخل شاشة Plant Live View.

• أتمتة اكتشاف التوقفات باستخدام إشارات الـStack Light، مع إبقاء اختيار سبب التوقف للمشغل.

• تعديل طريقة حساب OEE للخط بالكامل لتبنى على الماكينة عنق الزجاجة وليس متوسط OEE جميع الماكينات.

• التعرف تلقائيًا على حالات Starved وBlocked للماكينات التابعة حتى لا تُحسب كخسائر أعطال أو أداء.

• إضافة مؤشرات إنتاج جديدة ومراجعة ظهور مؤشرات الجودة داخل التقارير.

• توضيح منهجية MTBF وMTTR وتوحيد النتائج بين تقارير الصيانة ومركز قيادة التوقفات.

• ربط استهلاك الطاقة بالماكينات وأوامر العمل وإضافة مؤشر البصمة الكربونية Scope 2.

النقطة الأهم في نطاق الـPoC • العميل لا يطلب إعادة تصميم منطق خط الإنتاج بالكامل في هذه المرحلة. • يكفي إثبات الفكرة على ماكينة واحدة من الماكينات التابعة، مثل Palletizer أو Wrapping Machine، باستخدام إشارات الـStack Light المتاحة. • خلال الزيارة، يتوقع العميل مناقشة منهج التنفيذ والبيانات المطلوبة والقيود، وليس بالضرورة اكتمال جميع البنود قبل الزيارة.

| 2 | Plant Live Views – شاشة خط الإنتاج |
| --- | --- |

يريد العميل أن تعكس الشاشة الحية الواقع الفعلي للمصنع، حتى يمكن استخدامها كواجهة تشغيل ومراقبة موثوقة.

| البند | المطلوب بالتحديد | المخرج المتوقع |
| --- | --- | --- |
| النموذج ثلاثي الأبعاد | تعديل نموذج خط الإنتاج ليطابق أنواع الماكينات الفعلية، ترتيبها، اتجاهاتها ومسار تدفق المنتج. | نموذج 3D مطابق للـLayout الفعلي بالموقع. |
| مواقع الموقع | تحديث إحداثيات Site Locations باستخدام آخر إحداثيات سبق أن شاركها العميل. | ظهور المواقع على الخريطة في أماكنها الصحيحة. |

| 3 | Downtime Command Center – أتمتة تسجيل التوقفات |
| --- | --- |

الوضع الحالي: التوقفات المخططة وغير المخططة تُسجل يدويًا بالكامل بواسطة المشغل، وهو ما قد يؤدي إلى أخطاء في وقت بداية ونهاية التوقف أو نسيان تسجيل الحدث.

المطلوب من العميل:

• قراءة إشارات الـStack Light من الماكينة عنق الزجاجة – Big Betti – أو من الماكينة المختارة للتجربة.

• إنشاء حدث التوقف وتسجيل وقت البداية والنهاية تلقائيًا من الإشارة الفعلية.

• يظل دور المشغل فقط اختيار تصنيف وسبب التوقف بعد إنشاء الحدث تلقائيًا.

• تطبيق أسلوب هجين: اكتشاف وتوقيت تلقائي + تصنيف سبب يدوي.

النتيجة المطلوبة • دقة أعلى في مدة التوقف ووقت حدوثه. • تقليل الاعتماد على الإدخال اليدوي وتقليل الخطأ البشري. • تحسين دقة Availability وDowntime Analysis وOEE.

| 4 | OEE – تعديل حساب كفاءة الخط والماكينات |
| --- | --- |

أولًا: حساب OEE للخط بالكامل

المشكلة التي لاحظها العميل: Big Betti وCartomac يظهران OEE مرتفعًا، بينما Palletizer وWrapping يظهران OEE منخفضًا بشكل غير واقعي، رغم عدم وجود أعطال فعلية بهما. السبب أن الماكينات التابعة تنتظر المنتج من Big Betti، لكن النظام يبقيها في حالة Running فتستمر مدة التشغيل في الزيادة دون إنتاج، فتقل قيمة Performance.

طريقة الحساب المطلوبة للخط • Overall Line OEE = Bottleneck Availability × Bottleneck Performance × Final Outfeed Quality • Big Betti تُعامل باعتبارها الماكينة عنق الزجاجة التي تحدد معدل إنتاج الخط. • Final Outfeed Quality يجب أن يأخذ في الاعتبار خسائر الجودة أو الرفض عبر Checkweigher وCartomac وPalletizer وWrapping Machine. • لا يرغب العميل في استخدام متوسط OEE لجميع الماكينات لتمثيل OEE الخط.

ثانيًا: OEE لكل ماكينة – حالات Starved وBlocked

| الحالة | معناها | المعالجة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| Starved | الماكينة جاهزة لكن لا يصل إليها منتج من الماكينة السابقة. | تُصنف كخسارة خارجية External Loss بدلًا من Running أو Downtime خاص بالماكينة. |
| Blocked | الماكينة لا تستطيع إخراج المنتج بسبب قيد أو امتلاء في المرحلة التالية. | تُصنف كحالة Process Constraint وليست عطلًا داخليًا بالماكينة. |
| الاستبعاد من الحساب | فترات Starved وBlocked لا تمثل ضعف أداء أو عطلًا بالماكينة نفسها. | تُستبعد من خسائر Availability وPerformance وفق المنطق المعتمد للنظام. |

نطاق الإثبات المطلوب في الـPoC • تنفيذ وعرض المنطق على Palletizer أو Wrapping Machine فقط يكفي لإثبات الفكرة. • يمكن استخدام إشارات الـStack Light المتاحة لاكتشاف الانتظار أو توقف المعالجة. • لا يشترط في هذه المرحلة إعادة بناء Sequence Logic كامل لكل خط الإنتاج.

| 5 | Analytics & Reports – مؤشرات الإنتاج والجودة |
| --- | --- |

أ) مؤشرات إنتاج جديدة

| المؤشر | ما يريده العميل | نقطة تحتاج تأكيد |
| --- | --- | --- |
| Master Schedule Attainment (MSA) | إضافة KPI يوضح مدى الالتزام بالخطة أو الجدول الرئيسي للإنتاج مقارنة بما تم تنفيذه فعليًا. | صيغة الحساب لم تظهر في نص البريد؛ يجب تأكيد هل القياس بالكمية، أو أوامر العمل المكتملة، أو الالتزام بتاريخ الإكمال. |
| Volume-Based Capacity Utilization | إضافة KPI يوضح نسبة حجم الإنتاج الفعلي إلى الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال فترة محددة. | يجب تأكيد نوع الطاقة المرجعية: Rated / Design / Available / Scheduled Capacity، ووحدة القياس: كجم، كرتون، أو وحدة. |

صيغ مقترحة للمناقشة فقط – وليست اعتمادًا نهائيًا:

• MSA = الإنتاج المنفذ طبقًا للجدول الرئيسي ÷ الإنتاج المخطط بالجدول الرئيسي × 100.

• Volume-Based Capacity Utilization = حجم الإنتاج الفعلي ÷ الطاقة الإنتاجية المتاحة لنفس الفترة × 100.

ب) مؤشرات الجودة داخل التقارير

• مراجعة سبب عدم ظهور القيم المحسوبة لمؤشر First Pass Yield (FPY) داخل Quality Reports.

• مراجعة سبب عدم ظهور Defect Rate داخل تقارير الجودة.

• التأكد من أن نفس مصدر البيانات والفلاتر والفترة الزمنية المستخدمة في الـKPI تُستخدم داخل التقرير.

• التحقق من عدم وجود اختلاف بين قيمة الـDashboard وقيمة التقرير بعد تطبيق نفس الـScope.

| 6 | Maintenance Reports – توضيح MTBF وMTTR |
| --- | --- |

العميل لا يطلب إضافة المؤشرين فقط؛ بل يريد وثيقة واضحة تشرح كيف يحسبهما النظام ولماذا تختلف القيم بين Maintenance Reports وDowntime Command Center.

| المطلوب توضيحه | التفاصيل |
| --- | --- |
| المعادلة الرياضية | تقديم المعادلات الفعلية المطبقة في الكود لكل من MTBF وMTTR. |
| تصنيفات التوقف | تحديد أنواع التوقفات التي تدخل في الحساب: Breakdown، Unplanned، Planned، Setup، Starved، Blocked وغيرها. |
| قواعد الإدراج والاستبعاد | توضيح الأحداث المستبعدة، الأحداث المكررة، الأحداث المفتوحة، التوقفات القصيرة، وأي حد أدنى للمدة. |
| نطاق الحساب | تحديد الماكينة، الخط، الفترة الزمنية، الوردية والفلاتر المستخدمة. |
| فرق النتائج | تفسير ومعالجة سبب اختلاف الأرقام بين تقارير الصيانة ومركز قيادة التوقفات. |

مرجع المراجعة الفني المعتاد • MTBF عادةً = إجمالي وقت التشغيل الفعلي ÷ عدد الأعطال المؤهلة للحساب. • MTTR عادةً = إجمالي زمن الإصلاح للأعطال ÷ عدد أحداث الإصلاح. • يجب مقارنة هذه الصيغ بالمنطق الفعلي المطبق داخل النظام، وليس اعتمادها تلقائيًا دون مراجعة الكود والتصنيفات.

| 7 | Energy Module – الطاقة والبصمة الكربونية |
| --- | --- |

يريد العميل تحويل قراءات الطاقة إلى مؤشرات مرتبطة بالإنتاج، وليس عرض إجمالي الاستهلاك فقط.

| البند | المطلوب |
| --- | --- |
| ربط الطاقة بالماكينة | عرض استهلاك الطاقة لكل ماكينة منفردة خلال فترة أو وردية محددة. |
| ربط الطاقة بأمر العمل | احتساب الطاقة المستهلكة أثناء تنفيذ Work Order محدد وربطها بكمية الإنتاج الخاصة به. |
| Energy Ratio KPI | إظهار استهلاك نسبي مثل kWh/طن أو kWh/كرتون أو kWh/وحدة. وحدة النسبة تحتاج تأكيدًا حسب بيانات المنتج. |
| Scope 2 Carbon Footprint | حساب الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الكهرباء المستهلكة وعرضها حسب الزمن والماكينة وأمر العمل. |

معادلة Scope 2 المطلوبة من العميل • إجمالي البصمة الكربونية (kg CO₂e) = إجمالي استهلاك الكهرباء (kWh) × معامل انبعاث الشبكة (kg CO₂e/kWh). • القيمة المحددة من العميل لمعامل شبكة السعودية داخل الـPoC: 0.568 kg CO₂e/kWh. • يجب حفظ معامل الانبعاث كقيمة إعداد قابلة للتعديل مستقبلًا، وليس رقمًا ثابتًا داخل الكود.

| 8 | المخرجات المتوقعة من فريق التنفيذ |
| --- | --- |

حتى يعتبر ردنا على العميل مكتملًا، يجب أن يخرج الفريق بالمخرجات التالية:

| # | المخرج | الشرح |
| --- | --- | --- |
| 1 | تحديث مرئي | نسخة محدثة من 3D Line Model وإحداثيات المواقع. |
| 2 | تصميم فني | شرح إشارات Stack Light التي ستُقرأ وطريقة تحويلها إلى Events وحالات الماكينة. |
| 3 | تجربة PoC | عرض تلقائي لتسجيل Downtime أو Starved/Blocked على Palletizer أو Wrapper. |
| 4 | مراجعة OEE | تأكيد وتطبيق منهج Bottleneck-based Line OEE وتوضيح Final Outfeed Quality. |
| 5 | إصلاح تقارير | إظهار FPY وDefect Rate بصورة متسقة داخل Quality Reports. |
| 6 | وثيقة حسابات | تقديم منهجية MTBF وMTTR وقواعد الإدراج والاستبعاد وسبب اختلاف النتائج. |
| 7 | KPIs جديدة | إضافة MSA وCapacity Utilization بعد اعتماد تعريفاتهما وصيغهما. |
| 8 | طاقة وكربون | إضافة Energy Ratios حسب الماكينة وأمر العمل، وإضافة Scope 2 KPI. |
| 9 | خطة عمل | تحديد ما يمكن تنفيذه داخل الـPoC، وما يحتاج بيانات أو أجهزة أو وقتًا إضافيًا، مع تواريخ مستهدفة. |

| 9 | الأولويات المقترحة للتنفيذ |
| --- | --- |

| الأولوية | البنود | سبب التصنيف |
| --- | --- | --- |
| أولوية عاجلة – إثبات الـPoC | تحديث 3D، تحديث الإحداثيات، اكتشاف التوقف تلقائيًا، إثبات Starved/Blocked، مراجعة Line OEE. | هذه البنود تمس مصداقية العرض الحي ودقة OEE مباشرة. |
| أولوية عالية – تصحيح النتائج | FPY، Defect Rate، توحيد MTBF/MTTR بين الشاشات والتقارير. | العميل لاحظ اختلافات فعلية في النتائج الحالية. |
| أولوية متوسطة – توسعة التحليلات | MSA، Volume Capacity Utilization، Energy Ratios، Scope 2. | تحتاج تعريفات ومدخلات واتفاقًا على وحدات القياس والفلاتر. |

| 10 | النقاط التي يجب تأكيدها مع العميل |
| --- | --- |

• اعتماد المعادلة النهائية لـMSA؛ إذ لم تظهر في نص البريد.

• تحديد مرجع Capacity Utilization: Design أم Available أم Scheduled Capacity.

• اعتماد وحدة Energy Ratio: kWh/طن أو كرتون أو وحدة إنتاج.

• تحديد Final Outfeed Quality: رفض كل ماكينة أم نقطة الخروج النهائية.

• تأكيد إشارات Stack Light ومعنى كل لون أو Combination.

• اعتماد استبعاد Starved/Blocked من Availability وPerformance والفلاتر.

• تأكيد استخدام معامل 0.568 للـPoC فقط أم كقيمة قابلة للتحديث.

الخلاصة في جملة واحدة • العميل يريد PoC يعكس التشغيل الحقيقي تلقائيًا: نموذج صحيح، توقفات دقيقة، OEE مبني على عنق الزجاجة، حالات Starved/Blocked واقعية، وتقارير ومؤشرات إنتاج وطاقة وكربون متسقة.